## Slide 1: Gestion de projet

## Slide 2: Coût du projet + gantt intial
 | 84h/salarié (h) | 20€/h(brut) | Charges patronales (€) | Amortissement (€) | Coût total (€)
3 salariés | 252 | 5040 | 2520 | 53,85 | 7613,85

## Slide 3: Spécificités du sujet

## Slide 4: Problèmes rencontrés
Prise en main de certains modules Python
Problèmes sur le respect des formats de fichiers
Contrainte du temps

## Slide 5: Coût projet final+gantt final
Coût projet Initial (€) | Heures supplémentaires | 25€/h (brut) | Coût projet Final (€)
7613,85 | 75h | 1875 | 9488,85

## Slide 6: Conclusion
Intérêt de faire une bonne analyse du sujet (différences entre diagrammes de classe)